金华市本级财政支出项目绩效自评表

（2019年度）

实施单位（盖章）：金华市安地渠道管理所

| 项目名称 | 安地水库灌区2019年维修养护工程 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 金华市水利局 | 实施单位 | 金华市安地渠道管理所 |
| 起止时间 | 2019年1月至2019年12月 |
| 项目负责人 | 郑雷 | 联系电话 | 0579-89135637 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |
|  | 年度资金总额 | 210 | 210 | 210 |
|  | 其中：市本级 安排资金 | 95 | 95 | 95 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 完成安地水库灌区维修养护项目工程：灌区维修养护清淤工程、渠系建筑物维修养护、保洁;铁堰维修养护工程：建筑工程、保洁、日常管理；国湖泵站维修养护：机电设备维修养护、进水池清淤、泵站日常管理；汪家垅水库维修养护工程：绿化养护、保洁。 | 完成安地水库灌区维修养护项目工程：灌区维修养护清淤工程、渠系建筑物维修养护、保洁;铁堰维修养护工程：建筑工程、保洁、日常管理；国湖泵站维修养护：机电设备维修养护、进水池清淤、泵站日常管理；汪家垅水库维修养护工程：绿化养护、保洁。 |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施（必填项，可另附说明） |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 完成灌区范围四类工程的维修养护工作 | 4 | 4 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 合格率 | 100% |  | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 在2019年12月底前完成灌区维修养护工作 |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 在项目批复的成本内 | 210 万元 | 202.38 万元 | 10 | 9 |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 保障农田灌溉用水，提升当地农民收入 |  |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 1.提高灌区水利用率 |  |  | 5 | 4 |  |
|  |  |  | 2.实现工程管理设施设备正常运行，工程运行更加安全可靠，最大程度保障人民群众生命财产安全。 |  |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 充分发挥水资源的综合效益 |  |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改善农业生产条件，发挥农业综合开发效益 |  |  | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 灌区群众满意度 | 95% |  | 10 | 9 |  |
|  | 执行率指标（10分） | 资金执行率： （计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10） | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 96 |  |
| 评价结果 | 优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分 | 优 | - |

# 填报单位负责人（签名）：               填报人：施兰霞           填报时间：2020.5.22