附件1

金华市本级财政支出项目绩效自评表

（2019年度）

实施单位（盖章）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 金华市通园溪综合整治（一期）工程 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 金华市水利局 | | | | 实施单位 | | | 金华市水务投资建设有限公司 | |
| 起止时间 | | | 2019.1.1-2019.12.31 | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | 陈军民 | | | | 联系电话 | | | 13566990163 | |
| 项目资金（万元） | | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | |
| 年度资金总额 | | 2074.36 | | 1872.32 | | | 1517.56 | |
| 其中：市本级  安排资金 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 完成项目主体工程建设 | | | | | | 2019年12月11日工程完工验收 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | | 偏差原因分析及改进措施**（必填项，可另附说明）** |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | | 指标1：完工项目数 | | 1 | 1 | 15 | 15 | |  |
| 质量指标 | | 指标1：工程质量 | | 合格 | 合格 | 15 | 15 | |  |
| 时效指标 | | 指标1：2019年12月底 | | 完工 | 12月11日完工验收 | 10 | 10 | |  |
| 成本指标 | | 指标1：工程费用控制 | | 项目费用控制在4940万元以内 | 项目费用1518万元 | 10 | 10 | |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | | 指标1：/ | | / | / | / | / | |  |
| 社会效益指标 | | 指标1：减少洪涝灾害损失，提升水质，美化环境，疏通河道。 | | 是 | 是 | 30 | 30 | |  |
| 生态效益指标 | | 指标1：/ | | / | / | / | / | |  |
| 可持续影响指标 | | 指标1：/ | | / | / | / | / | |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | | 指标1：公众满意率 | | 90%以上 | 90% | 10 | 10 | |  |
| 执行率指标（10分） | 资金执行率：81.05%  （计算方式：执行率自评得分=资金执行率\*10） | | | | | | 10 | 8 | | 工程于2019年12月底完工验收，均在2020年1月按合同要求支付工程款。 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 98 | |  |
| 评价结果 | | 优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分 | | | | | | | 优 | | - |